第8章《软件项目质量计划》课后习题答案

按“题目 + 答案”形式整理（不含解析）

一、填空题

1. 题目：______是对过程或产品的一次独立质量评估。

答案：质量审计。

2. 题目：质量成本包括预防成本和______。

答案：缺陷成本。

3. 题目：______是软件满足已明确说明或者隐含的需求的程度。

答案：软件质量。

4. 题目：McCall质量模型关注的3个方面是______、______、______。

答案：产品运行、产品修正、产品转移。

5. 题目：质量管理总是围绕着质量保证和______过程两个方面进行。

答案：质量控制。

6. 题目：质量保证的主要活动是______和______。

答案：过程审计、产品审计。

二、判断题

1. 题目：质量是满足要求的程度，包括符合规定的要求和客户隐含的需求。

答案：正确。

2. 题目：软件质量是软件满足已明确说明或者隐含的需求的程度。

答案：正确。

3. 题目：软件质量可以通过后期测试得以提高。

答案：错误。

4. 题目：质量计划可以确定质量保证人员的特殊汇报渠道。

答案：正确。

5. 题目：软件质量是代码正确的程度。

答案：错误。

6. 题目：敏捷项目要求全程的质量审查。

答案：正确。

三、选择题

1. 题目：下列不属于质量管理过程的是（ ）。
A. 质量计划    B. 质量保证    C. 质量控制    D. 质量优化

答案：D. 质量优化。

2. 题目：项目质量管理的目标是满足（ ）的需要。
A. 老板    B. 项目经理    C. 项目    D. 组织

答案：C. 项目。

3. 题目：下列属于质量成本的是（ ）。
A. 预防成本    B. 缺陷数量    C. 预测成本    D. 缺失成本

答案：A. 预防成本。

4. 题目：下列不是质量计划方法的是（ ）。
A. 质量成本分析    B. 因果分析图    C. 抽样分析    D. 基准对照

答案：C. 抽样分析。

5. 题目：下列不是软件质量模型的是（ ）。
A. Boehm质量模型    B. McCall质量模型    C. ISO/IEC 9216质量模型    D. 关键路径模型

答案：D. 关键路径模型。

6. 题目：质量控制非常重要，但是进行质量控制也需要一定的成本，（ ）可以降低质量控制的成本。
A. 进行过程分析    B. 使用抽样统计    C. 对全程进行监督    D. 进行质量审计

答案：B. 使用抽样统计。

7. 题目：McCall质量模型不包含（ ）。
A. 产品修改    B. 产品转移    C. 产品特点    D. 产品运行

答案：C. 产品特点。

8. 题目：下面（ ）不是敏捷项目的质量实践。
A. 结对编程    B. TDD    C. 迭代评审    D. 需求规格编写过程审计

答案：D. 需求规格编写过程审计。

四、问答题

1. 题目：简述质量保证的主要活动，以及质量保证的要点。

答案：主要活动：过程审计、产品审计、质量评估、质量问题记录与跟踪、纠正/改进行动监督、质量报告。要点：以预防为主；面向过程与产品；强调独立、客观、公正；依据既定标准、规范和计划开展；贯穿项目全生命周期；发现问题后要形成闭环并持续改进。

2. 题目：简述质量保证与质量控制的关系。

答案：二者都属于质量管理活动，均以质量计划和质量标准为依据，共同服务于项目和产品质量目标。质量保证侧重过程，关注过程是否被正确执行，强调预防和管理；质量控制侧重产品和结果，关注交付物是否符合要求，强调检查、验证和缺陷消除。二者相互配合：质量保证为质量控制提供过程保障，质量控制的结果又反过来促进质量保证和过程改进。